SEISMIK — DOCUMENTO MAESTRO DEL PROYECTO

Versión: 0.1

Fecha de emisión: 23 de agosto de 2026

Estado: Borrador para aprobación

Propietario del producto: Promotor de Seismik

Responsable técnico: Codex

Clasificación: Proyecto abierto — información de planificación

# Control de versiones

| Versión | Fecha | Autor | Descripción | Aprobador | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 2026-08-23 | Codex | Documento maestro inicial y definición honesta del MVP | Product Owner | Pendiente |

# 1. Resumen ejecutivo

Seismik es una plataforma abierta de detección sísmica, notificación experimental,

consolidación de información oficial y recepción de reportes ciudadanos. Integra

estaciones sismológicas abiertas mediante SeedLink, procesamiento con ObsPy,

detección STA/LTA y coincidencia multiestación. El ecosistema contempla una API

FastAPI, mensajería durable, despacho FCM/APNs y una aplicación Flutter.

El estado actual se clasifica como Prototipo Alfa 0.1, no como un sistema de

alerta pública certificado. El primer objetivo verificable será un MVP

Experimental 1.0 para Colombia, operado en modo sombra y con usuarios de prueba

controlados. El proyecto no afirmará que predice sismos ni garantizará alertas.

# 2. Problema y oportunidad

Las fuentes oficiales posteriores al sismo son indispensables, pero normalmente

no constituyen por sí mismas una alerta temprana. A su vez, una aplicación móvil

aislada no resuelve cobertura de estaciones, validación científica, conectividad

de emergencia ni coordinación institucional.

Seismik busca integrar en una plataforma auditable:

Detección experimental directa desde estaciones abiertas.

Confirmación y actualización posterior desde agencias oficiales.

Reportes ciudadanos de percepción, daños y peligros.

Datos anonimizados para investigación.

Preparación futura para gateways de emergencia e IoT institucional.

# 3. Propuesta de valor

Núcleo abierto, auditable y reproducible.

Integración de estaciones profesionales, fuentes oficiales y participación ciudadana.

Capacidad de despliegue académico e institucional.

Reportes offline-first en fases posteriores.

API de investigación y servicios administrados como fuente de sostenibilidad.

Posibilidad futura de integración segura con infraestructura física.

La alerta ciudadana básica deberá permanecer gratuita. Los ingresos provendrán de

pilotos, operación administrada, soporte, analítica, capacitación, integraciones

institucionales e IoT validado.

# 4. Estado actual verificado

| Área | Estado | Evidencia actual | Brecha principal |
| --- | --- | --- | --- |
| Backend sísmico | Implementado como prototipo | src/eew/ y pruebas unitarias existentes | Falta entorno Python activo, calibración y prueba continua real |
| API y bus | Implementados localmente | src/api/, Redis Streams y Docker Compose | No existe despliegue productivo ni URL real |
| App Flutter | Compilable | Análisis sin errores y 2 pruebas aprobadas | Cobertura de pruebas insuficiente y backend de ejemplo |
| Android/Firebase | Configuración inicial | Proyecto Firebase y aplicación Android registrados | Falta App Check productivo y prueba push extremo a extremo |
| Play Store | Ficha creada | Aplicación Seismik en Play Console | Falta AAB definitivo y prueba cerrada requerida |
| Fuentes oficiales | Catálogo configurado | official_sources.json | Falta vigilancia continua, términos y ajuste regional de correlación |
| Reportes ciudadanos | Flujo básico implementado | Percepción y daño textual | Falta cola offline; multimedia se aplaza |
| Operación | No desplegada | Configuración local | Faltan observabilidad, runbooks, redundancia y guardas de costo |
| Versionamiento | Preparado | Repositorio Git en rama main | Antes de este documento no existía commit base |

# 5. Definición del MVP Experimental 1.0

## 5.1 Incluido

Android como primera plataforma móvil.

Colombia como primera región operativa.

Conexión real a estaciones SeedLink disponibles y monitorizadas.

Búfer, reconexión y procesamiento determinista de formas de onda.

STA/LTA y coincidencia de al menos tres estaciones configurables.

Reproducción de registros Mini-SEED históricos.

Modo sombra sin alerta pública automática.

Correlación posterior con SGC y fuentes complementarias autorizadas.

API firmada, registro de dispositivos y bus durable.

Notificaciones de simulacro y eventos experimentales solo a testers autorizados.

Mapa, estado de red, eventos recientes y detalle oficial.

Reporte “lo sentí” y reporte textual de daño/peligro.

Cola offline para el reporte mínimo, sin fotografías ni videos.

Observabilidad, medición de latencia, auditoría y límites de gasto.

Prueba cerrada y decisión formal Go/No-Go.

## 5.2 Excluido

Fotografías y videos ciudadanos.

Despliegue iOS y Critical Alerts de Apple.

Cobertura mundial operativa.

Alertas críticas automáticas al público general.

Activación autónoma basada solo en acelerómetros móviles.

SMS, Bluetooth mesh, enlaces satelitales y gateways comunitarios.

Automatización de gas, energía, agua, ascensores o maquinaria.

SLA comercial o certificación de protección civil.

Alta disponibilidad multirregional.

# 6. Usuarios y partes interesadas

| Actor | Necesidad | Participación en el MVP |
| --- | --- | --- |
| Ciudadano tester | Información clara y reporte simple | Prueba controlada, sin promesa de alerta certificada |
| Universidad | Datos reproducibles y acceso técnico | Socio recomendado para calibración y piloto |
| Sismólogo asesor | Validación de señales y umbrales | Revisión científica requerida antes de alertas públicas |
| Brigada o gestor de riesgo | Visibilidad de eventos y daños | Entrevistas y validación de flujo textual |
| Product Owner | Prioridad, financiación y alianzas | Decide alcance, acepta entregables y autoriza servicios externos |
| Codex | Ingeniería y documentación | Implementa, prueba, documenta y presenta evidencia |

# 7. Arquitectura objetivo del MVP

Estaciones SeedLink

↓

Detector Python/ObsPy 24x7

↓ evento candidato firmado

API FastAPI → bus durable → dispatcher FCM

↓                         ↓

Fuentes oficiales            Android testers

↓                         ↓

Actualización oficial ← reportes de percepción y daños

El detector continuo se ejecutará en una VM o entorno equivalente. La API HTTP

podrá ejecutarse en Cloud Run. Kubernetes y TPU quedan fuera del MVP.

# 8. Principios de seguridad y ética

Un earthquake_candidate no equivale a confirmación oficial.

Ningún disparo STA/LTA aislado genera una alerta pública.

Todo simulacro debe incluir TEST de forma visible y auditable.

Se minimizan ubicación precisa, identificadores y retención de datos.

No se comercializan datos personales ni ubicaciones individuales.

Las credenciales nunca se almacenan en Git ni en imágenes Docker.

El usuario conserva control sobre permisos, notificaciones y participación.

La automatización física futura requerirá gateway local, interbloqueos y validación.

# 9. Modelo de sostenibilidad inicial

| Portafolio | Momento | Forma de ingreso |
| --- | --- | --- |
| Piloto académico | MVP | Proyecto de 3 meses y acompañamiento técnico |
| Capacitación y simulacros | MVP | Talleres institucionales marcados como ejercicio |
| Seismik Research | Después de datos suficientes | API, exportaciones y soporte académico |
| Seismik Monitor | Después del MVP | Suscripción por sede y operación administrada |
| Seismik Response | Fase posterior | Dashboard de daños y gateways resilientes |
| Seismik IoT | Fase avanzada | Integración, gateway y mantenimiento certificado |
| Patrocinios open source | Desde el inicio | Aportes comunitarios e institucionales transparentes |

# 10. Restricciones y supuestos

Los proveedores SeedLink no garantizan todas las estaciones ni todos los países.

La conectividad móvil y eléctrica puede fallar durante una emergencia.

Android e iOS limitan la ejecución en segundo plano y alertas críticas.

La operación pública requiere revisión científica, legal e institucional.

El presupuesto beta objetivo será igual o inferior a 150.000 COP mensuales.

Las decisiones de facturación y contratación requieren autorización del Product Owner.

# 11. Riesgos principales

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Tratamiento MVP |
| --- | --- | --- | --- |
| Falso positivo | Alta | Crítico | Modo sombra, coincidencia multiestación y replay |
| Evento no detectado | Media | Crítico | Métricas de sensibilidad y revisión sismológica |
| Estación fuera de servicio | Alta | Alto | Salud por estación, reconexión y proveedores múltiples |
| Factura inesperada | Media | Alto | Cuotas, máximos de instancias y revisión semanal de costo |
| Abuso de reportes | Media | Alto | App Check, rate limit, firma y moderación posterior |
| Falta de Internet | Alta en desastre | Alto | Cola offline mínima en MVP; relays en fase posterior |
| Rechazo de permisos móviles | Media | Alto | Funciones degradables y prueba en dispositivos reales |
| Falta de validación institucional | Media | Crítico | Buscar universidad y asesor sismológico desde el MVP |

# 12. Criterios de éxito del MVP

Pipeline completo reproducible desde replay hasta notificación de prueba.

Operación en sombra durante al menos 14 días con telemetría continua.

Todos los eventos y decisiones contienen trazabilidad y timestamps.

Reportes mínimos sobreviven pérdida de conectividad y sincronizan sin duplicarse.

Build Android definitivo instalado por el grupo cerrado de testers.

Sin secretos detectados en Git ni vulnerabilidades críticas conocidas sin tratamiento.

Pronóstico mensual de infraestructura dentro del límite aprobado.

Revisión científica documentada de resultados, aunque identifique brechas.

Decisión Go/No-Go registrada; el MVP puede aceptarse como experimental sin autorizar alertas públicas.

# 13. Hoja de ruta escalable

| Fase | Objetivo | Elementos principales |
| --- | --- | --- |
| Fase 0 | Prototipo Alfa 0.1 | Base de código, arquitectura y build de validación |
| Fase 1 | MVP Experimental 1.0 | Colombia, Android, modo sombra y reportes textuales offline |
| Fase 2 | Piloto institucional | Dashboard, asesoría científica, operación controlada y primera venta |
| Fase 3 | Respuesta resiliente | Fotos limitadas, QR, SMS acordado y gateways institucionales |
| Fase 4 | Expansión | iOS, nuevas regiones, proveedores y API Research |
| Fase 5 | IoT seguro | Gateways locales, fabricantes, certificación y pilotos supervisados |

# 14. Gobierno y decisiones

El Product Owner decide prioridad, presupuesto, aceptación, alianzas y cualquier

acción externa representativa o financiera. Codex prepara alternativas, implementa

el alcance autorizado, ejecuta pruebas y conserva evidencia. Una decisión de

publicar alertas o controlar infraestructura requiere una revisión adicional y no

se infiere de la aprobación de este documento.

# 15. Aprobación

| Rol | Nombre | Decisión | Fecha | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Product Owner | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Aprobar alcance del MVP |
| Responsable técnico | Codex | Elaborado | 2026-08-23 | Sujeto a revisión del Product Owner |